DPO2U

Privacy & AI Compliance Protocol

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

# DPO2U-Stellar

Selo de cera digital sobre cada decisão de pagamento público — não bloqueia, registra.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nome do projeto | DPO2U-Stellar — Pipeline de Atestação Anticorrupção e Compliance on-chain |
| Repositório | github.com/fredericosanntana/dpo2u-stellar (Apache-2.0) |
| Patrocinador | Frederico Santana — Founder & DPO, DPO2U |
| Versão do documento | 1.0 |
| Data de emissão | 22 de maio de 2026 |
| Status do projeto | Testnet — núcleo verificado (~92%); portão de produção pendente |
| Classificação | Institucional |

Documento de uso institucional. Os contratos descritos operam em Stellar Testnet — sem valor econômico e sem dados pessoais reais.

Sumário

# 1. Contexto e Justificativa

O compliance nasceu como um selo de cera: durante mil anos, um ato tornava-se vinculante no momento em que a cera quente encontrava o papel — demonstrável, infalsificável, verificável por qualquer um. A digitalização eliminou o selo. O compliance tornou-se teatro: PDFs que ninguém lê e planilhas que ninguém acessa. Quando a prova é exigida, a organização se vê obrigada a compartilhar dados sensíveis com terceiros.

No setor público brasileiro, esse déficit de verificabilidade tem custo direto. O caso documentado pelo TJDFT registra fraude de R$ 5,5 milhões por troca silenciosa da conta bancária de um fornecedor. O Brasil tem 5.570 municípios, e o auditor externo (TCE, TCU, CGU) precisa verificar irregularidades sem depender da cooperação do ente auditado — exatamente a parte com incentivo para não cooperar.

DPO2U-Stellar responde a esse problema materializando o primeiro contrato on-chain da pilha compliance-as-protocol da DPO2U. É um registro de atestações em Soroban: o MCP da DPO2U avalia predicados sobre evidências fora da cadeia, e o contrato grava o veredito (PASS / FAIL / REVIEW) junto do hash da evidência e de metadados públicos. Nenhum dado pessoal vai para a blockchain. Quando o auditor pedir prova, ele não pede ao município — ele consulta a blockchain.

# 2. Objetivo do Projeto

Objetivo geral: entregar e operar um pipeline de atestação on-chain que torne decisões de conformidade — em contratos públicos (B2G) e em programas corporativos de proteção de dados (B2B) — publicamente verificáveis, sem expor dados pessoais e sem depender da cooperação do ente auditado.

## Objetivos específicos

- Implantar um contrato Soroban imutável de registro de atestações, determinístico e sem oráculos.

- Cobrir casos de uso B2G de detecção de irregularidade em pagamentos públicos e casos de uso B2B de conformidade regulatória.

- Oferecer uma camada de zero-knowledge — score privado, prova pública — que permita atestar conformidade sem revelar o valor do score.

- Disponibilizar a verificação como operação read-only acessível a qualquer cidadão ou auditor via Horizon e Stellar Expert.

- Rodar 90 dias úteis em modo observador num município piloto antes de qualquer go-live bloqueante.

# 3. Escopo

## 3.1 Dentro do escopo

- Contrato anticorruption-attestation: registro genérico de atestações (configuração de casos de uso, autorização de submitters, registro e verificação).

- Contrato zk-verifier: verificador Groth16/BLS12-381 on-chain, com binding anti-replay.

- Casos de uso B2G — detecção de irregularidade em contratos públicos (sanção, sobrepreço, beneficiário divergente, leniência, rodízio de vencedores, troca de conta).

- Casos de uso B2B — atestação de conformidade de organizações (LGPD, GDPR e registros jurisdicionais), cobrindo 16 jurisdições de proteção de dados.

- Pilot Gateway: superfície HTTP de submissão (POST /api/v1/attestation/submit) e o StellarDriver.

- SDK, painéis de demonstração (/pilot/*) e suítes de teste automatizado.

## 3.2 Fora do escopo

- Persistência de qualquer dado pessoal on-chain — a blockchain recebe apenas hash, metadados públicos e identificador de predicado.

- Bloqueio automático de pagamentos — o pipeline registra e sinaliza; não interrompe a execução orçamentária do ente.

- Oráculos ou chamadas externas dentro do contrato Soroban — determinismo total é requisito.

- Deploy em mainnet sem decisão humana explícita e sem auditoria externa concluída.

- O produto Solana da DPO2U — dpo2u-solana é repositório independente; este projeto é dual-chain por filosofia, não por código compartilhado.

# 4. Premissas

- O auditor externo precisa verificar evidências sem cooperação do ente auditado — Soroban, Horizon e Stellar Expert fornecem essa propriedade prontos.

- Novos casos de uso são adicionados por configuração (novo predicado no MCP), não por redeploy de contrato.

- Custos são desprezíveis: deploy abaixo de 1 XLM em testnet; atestação na ordem de milésimos de centavo em mainnet.

- A verifying key do circuito ZK é fixada no gateway — nunca aceita do cliente.

- O município piloto disponibiliza acesso aos dados de empenho/pagamento necessários para os predicados B2G.

# 5. Restrições

- O contrato é imutável por design: sem proxy, sem função de upgrade. Evolução significa novo contrato em novo endereço; atestações antigas permanecem verificáveis no contrato original.

- Determinismo total no contrato Soroban — zero oráculos, zero chamadas externas.

- Princípio inegociável: nenhum dado pessoal on-chain.

- Deploy mainnet é portão humano explícito; sempre foi gate no roadmap.

- Stack técnico fixo: stellar-cli / soroban-sdk 26.0.0, target wasm32v1-none, licença Apache-2.0.

# 6. Principais Entregas e Marcos

| Fase | Entrega | Estado |
| --- | --- | --- |
| F1 | Contrato MVP imutável (4 funções, eventos, errors) + testes unitários | Concluído |
| F1 | Deploy testnet automatizado | Concluído |
| F2 | Camada B2B — 15 casos de uso configurados on-chain | Concluído |
| F2 | Contrato zk-verifier (Groth16/BLS12-381) + binding anti-replay | Concluído |
| F2 | Pilot Gateway HTTP + StellarDriver + suítes de teste | Concluído |
| F3 | Cerimônia de trusted setup (MPC multi-party) | Pendente |
| F3 | Auditoria de segurança externa do verificador | Pendente |
| F3 | Multisig nativo no admin/submitter do contrato | Pendente |
| F3 | Deploy mainnet (após 90 dias de observador L1) | Pendente — portão humano |

# 7. Stakeholders

| Stakeholder | Papel / interesse |
| --- | --- |
| Patrocinador (DPO2U) | Founder & DPO; define visão, autoriza marcos e o go-live de mainnet. |
| Município piloto | Ente público que opera o piloto em modo observador por 90 dias úteis. |
| Órgãos de controle | TCE / TCU / CGU — consumidores da verificação on-chain read-only. |
| Organizações B2B | Empresas que atestam conformidade regulatória (LGPD, GDPR e demais). |
| Cidadão / sociedade civil | Qualquer parte pode verificar atestações via Horizon / Stellar Expert. |
| Auditor de segurança externo | Firma independente que avalia o verificador ZK antes do mainnet. |
| Acelerador Stellar37° | Contexto institucional e cronograma do programa de aceleração. |

# 8. Riscos de Alto Nível

| Risco | Sever. | Resposta |
| --- | --- | --- |
| Verifying key fornecida pelo cliente permitir bypass de soundness da camada ZK (achado T1). | Crítico | Corrigido e verificado (commit 6afecb92): vk canônica fixada no gateway. |
| Toxic waste do trusted setup comprometer o circuito. | Alto | Runbook de cerimônia MPC entregue; execução pendente pré-mainnet. |
| Contrato single-sig no admin/submitter. | Médio | Hardening C8: multisig nativo Stellar antes do mainnet. |
| Fontes de dados externas (PNCP, ReceitaWS, ANVISA, CMED) indisponíveis. | Médio | Predicados prontos; backlog declarado, ativação conforme fonte liberar. |
| Replay de prova ZK. | Médio | Mitigado pelo binding de contexto (A2), confirmado on-chain. |
| Deploy mainnet prematuro. | Alto | Portão humano explícito + 90 dias de observador + auditoria externa. |

# 9. Orçamento e Recursos

O custo de infraestrutura on-chain é desprezível: o deploy em testnet consome menos de 1 XLM e cada atestação em mainnet custa da ordem de milésimos de centavo de dólar. O esforço concentra-se em engenharia, processo e auditoria — não em capital de infraestrutura.

- Recursos de engenharia: contratos Soroban (Rust), Pilot Gateway (TypeScript/Node), MCP, SDK e painéis.

- Recursos de processo: condução da cerimônia de trusted setup com participantes externos.

- Recursos de terceiros: contratação de firma independente para a auditoria de segurança do verificador.

- Capital institucional: a DPO2U encontra-se em rodada SAFE com valuation post-money de US$ 3 milhões.

# 10. Cronograma de Alto Nível

| Marco | Janela | Dependência |
| --- | --- | --- |
| F1 — Contrato MVP + deploy testnet | Concluído (mai/2026) | — |
| F2 — Camada B2B + ZK + Gateway | Concluído (mai/2026) | F1 |
| Cerimônia de trusted setup | Pré-mainnet | Participantes externos |
| Auditoria de segurança externa | Pré-mainnet | Firma independente |
| Piloto observador (90 dias úteis) | Pré-mainnet | Município piloto |
| Hardening multisig (C8) | Pré-mainnet | F2 |
| F3 — Deploy mainnet | Decisão humana | Todos os itens acima |

# 11. Critérios de Sucesso

- O pipeline criptográfico/computacional funciona ponta-a-ponta em testnet e é demonstrável — estado atual ~92%.

- Atestações reais seladas e verificadas on-chain, incluindo a varredura de alertas B2G do piloto.

- Verificação de qualquer atestação por terceiro, sem cooperação do ente auditado.

- Nenhum dado pessoal presente na blockchain — invariante mantida em 100% das atestações.

- Achados críticos de segurança encontrados, corrigidos e verificados antes do mainnet.

- Cerimônia de trusted setup e auditoria externa concluídas como pré-condição do go-live.

# 12. Governança e Autoridade

Autoridade do projeto: o patrocinador (Founder & DPO da DPO2U) detém a autoridade de aprovar marcos, alocar recursos e — exclusivamente — autorizar o deploy em mainnet, que é portão humano irrevogável por design.

Fonte da verdade: o estado consolidado do projeto é mantido em docs/2026-05-22-pipeline-closeout.md. Decisões de segurança são registradas em docs/2026-05-22-security-audit.md e no threat model do verificador.

Princípio de conduta: em auditoria e atestação, atesta-se a realidade — mesmo que o score seja baixo. Fabricar valores para passar é o oposto do objetivo do projeto.

# 13. Aprovações

A assinatura abaixo formaliza a abertura do projeto e a autoridade do gerente de projeto para mobilizar os recursos descritos neste Termo.

| Papel | Nome | Assinatura / Data |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador do projeto | Frederico Santana |  |
| Gerente do projeto |  |  |
| Aprovação de go-live mainnet | Frederico Santana |  |

“Compliance is a protocol, not a PDF.” — DPO2U