DPO2U

Compliance as protocol.

PRD — Piloto Público Anticorrupção

Compliance as Protocol aplicado à execução contratual pública

Infraestrutura: Stellar (Soroban) + DPO2U-MCP

Documento interno · Engenharia + Mentoria Stellar37°

Autor: Fred Santana · Founder, DPO2U

Versão: 0.3 · Maio de 2026

Status: Integra trilha de execução do programa Stellar37°

# 0. Changelog

Este PRD é mantido como documento vivo. Cada versão registra as mudanças significativas desde a versão anterior, com referência a autores externos quando aplicável.

### v0.3 — maio de 2026

Versão incorpora a trilha de execução completa do programa Stellar37° (aceleração técnica em parceria com Stellar Development Foundation, 12 de maio a 11 de junho de 2026). A integração amplia o escopo do documento: além de especificar o piloto público anticorrupção, o PRD passa a registrar também os marcos do produto DPO2U comercial entregues durante o programa. As mudanças desta versão são:

- Adicionada nova seção 13 "Trilha de execução Stellar37°" com 8 milestones cronológicos, deliverables verificáveis, owner e critério de aceitação por marco.

- Fechada Q5 (antes em aberto) com posição técnica sobre x402: justificativa de N/A para o MVP de testnet, com gatilho de reentrada documentado para fase pós-mainnet.

- Atualizada seção 7 (rollout) com referência explícita aos milestones Stellar37° em F1–F4.

- Adicionada nova seção 14 "Auditoria de segurança" com framework de execução da vulnerabilidade crítica documentada.

- Adicionada seção 15 "Modelo de monetização e posicionamento" — descrição do modelo de receita pós-piloto + documento de posicionamento de mercado.

- Adicionada seção 16 "Demos e GTM" — protocolo para demos com usuários reais, materiais de Village (Rio, 8–11 junho) e plano GTM.

- Adicionada seção 17 "Aplicação SCF/Instawards" — estrutura do rascunho da aplicação para grant.

- Atualizada seção 12 (métricas de sucesso) integrando as métricas do programa às métricas técnicas e institucionais do piloto.

### v0.2 — maio de 2026

Versão incorpora análise técnica complementar realizada por Jistriane Brunielli (DPO2U Engenharia), que identificou onze pontos de melhoria distribuídos em gaps críticos, melhorias importantes e melhorias estruturais. As mudanças desta versão são:

- Adicionada estratégia de autenticação institucional via Stellar Passkeys / Smart Wallets (seção 4.1, 6.2 e novas user stories).

- Criada seção dedicada à conformidade com Stellar Ecosystem Proposals (nova seção 4.5), substituindo Q6.

- Fechada Q4 (estratégia de upgrade) com posição técnica: imutabilidade por design, redeploy com migration. Atualizada seção 6.3 para refletir essa decisão.

- Detalhada estimativa de storage rent com três cenários de volume e estratégia de TTL bump automatizado (seção 6.1).

- Adicionada avaliação do OpenZeppelin Stellar Suite e padrões aplicáveis (seção 4.3).

- Especificada arquitetura completa de fee bump / sponsored transactions (seção 4.6, antes Q5).

- Adicionado tutorial técnico de verificação independente por auditor externo (Anexo A).

- Adicionado Reflector Network como solução para predicado P2.6 (validação CEIS/CNEP) com determinismo preservado (seção 5.2).

- Detalhada lista de developer tooling Stellar recomendada para F1 (seção 8.3).

- Esboçada arquitetura de migração para ZK proofs com Groth16 (Anexo B), demonstrando maturidade do roadmap.

- Adicionada análise de x402 e MPP (Machine Payment Protocol) como alternativa técnica de monetização pós-piloto (Q7 atualizada).

### v0.1 — maio de 2026

Versão inicial produzida por Fred Santana, antes da primeira mentoria técnica formal do Stellar37°. Cobertura: TL;DR, problem, user stories, arquitetura, casos de uso, requisitos não-funcionais, rollout, dependências, riscos, questões em aberto, fora de escopo, métricas de sucesso.

# 1. TL;DR

Este PRD especifica o piloto público da DPO2U em parceria com o Projeto Anticorrupção Digital na Política (Paulo Henrique), com Joinville como município âncora candidato. O piloto cobre dois casos de uso de fiscalização contratual pública, operando como sistema observador (Nível 1) por noventa dias úteis. A arquitetura é desenhada para ser extensível a outros casos de uso a partir do mesmo core, sem retrabalho do contrato base.

### Os dois casos de uso do MVP

- UC-1 — Fiscalização de alteração de dados bancários de fornecedores cadastrados. Regra objetiva, vetor de fraude documentado (caso TJDFT R$ 5,5M), risco operacional zero no modo observador.

- UC-2 — Verificação de conformidade de pagamento por documento textual. Caso original do Paulo. Mais complexo: requer extração estruturada de evidências a partir de PDF (NF, nota de empenho, atesto, contrato).

### A stack do piloto

- Camada de registro auditável: rede pública Stellar (mainnet ou testnet, conforme fase) com contrato Soroban escrito em Rust, deployado em conta institucional da DPO2U.

- Camada de orquestração: DPO2U-MCP server (mcp.dpo2u.com) expondo dois novos tools ("submit_public_attestation" e "verify_public_attestation") que envolvem o ciclo completo — coleta de evidência, aplicação de predicados, geração de atestação, registro on-chain, retorno de comprovante.

- Camada de autenticação institucional: Stellar Passkeys (Smart Wallets) para personas P1/P3/P4, eliminando custódia manual de chaves privadas pelo município.

- Camada de integração com o ente público: REST API stateless atrás do MCP, autenticada por API key e mTLS, com webhook reverso para notificação assíncrona.

### Os três princípios técnicos não-negociáveis

- Nenhum dado pessoal escrito em rede pública. Toda escrita on-chain é hash + metadado público + identificador de predicado. O dado vive on-premise no município ou na infraestrutura da DPO2U sob contrato de operador de dados.

- Determinismo total no contrato Soroban. Toda lógica condicional executada no smart contract deve ser reproduzível por terceiro com os mesmos inputs públicos — sem chamadas externas, sem oráculo on-chain nesta fase.

- Extensibilidade por configuração, não por redeploy. Novos casos de uso entram como novos predicados no MCP + novos eventos no Soroban contract, sem upgrade do contrato base.

# 2. Problem

## 2.1 Problema regulatório-administrativo

Entes públicos brasileiros (prefeituras, governos estaduais, autarquias) operam fluxos de execução contratual com três fragilidades estruturais simultâneas:

- Fragilidade de integridade: ataques de alteração de cadastro bancário, fraude documental em pagamentos, conluio entre servidor e fornecedor. Casos documentados (TJDFT R$ 5,5M em fraude bancária, múltiplos casos de superfaturamento em obras municipais).

- Fragilidade de auditoria: trilha de auditoria depende de logs proprietários, controle externo (TCU/CGU/Tribunais de Contas) tem que confiar nos logs do próprio fiscalizado, integridade dos registros não é verificável criptograficamente.

- Fragilidade de transparência ativa: LGPD aplicada a entes públicos (artigos 23 a 32) cria tensão com o princípio da publicidade do artigo 37 da Constituição. Solução tradicional é redação de dados após o fato, o que destrói parcialmente a auditabilidade.

## 2.2 Por que tecnologia tradicional não resolve

- ERP municipal centralizado não resolve auditoria externa: integridade do log depende do próprio operador.

- Blockchain pública aplicada sem privacidade seletiva fere LGPD: qualquer dado escrito on-chain fica permanentemente exposto, em descumprimento ao princípio da minimização (art. 6º LGPD).

- Solução híbrida com blockchain permissionada é vista como vendor lock-in pelos órgãos de controle e cria dependência institucional não-defensável.

## 2.3 Por que esta combinação resolve

A combinação "DPO2U-MCP + Stellar Soroban" resolve as três fragilidades simultaneamente:

- Integridade: cada atestação tem hash auditável on-chain, qualquer alteração futura nos registros internos é detectável por comparação com hash imutável.

- Auditoria: controle externo verifica integridade dos hashes diretamente na rede Stellar, sem depender de logs do fiscalizado. DPO2U-MCP é open-tool — qualquer terceiro pode rodar verificação local.

- Privacidade: dado pessoal nunca toca a rede pública. Apenas hash + metadado público + identificador de predicado. LGPD preservada por desenho (Privacy by Design, art. 46 LGPD).

# 3. User stories e personas

## 3.1 Personas

| Persona | Descrição e necessidade primária |
| --- | --- |
| P1 — Controlador interno municipal | Servidor do controle interno (CGM ou equivalente). Recebe relatórios consultivos do sistema e decide se aciona auditoria humana. Necessita: relatórios em linguagem clara, baixa taxa de falsos positivos, capacidade de auditar a decisão do sistema. |
| P2 — Operador do sistema financeiro municipal | Servidor que opera o sistema de pagamentos. Não muda fluxo nesta fase (Nível 1 Observador). Necessita: sistema não atrapalhar operação atual. |
| P3 — Engenheiro de TI municipal | Responsável pela integração técnica com sistemas existentes (ERP, sistema de cadastro de fornecedores). Necessita: integração de baixo atrito, documentação de API clara, suporte de implantação. |
| P4 — Auditor externo (TCE/TCU/CGU) | Auditor de órgão de controle externo. Necessita: capacidade de verificar integridade dos registros independentemente, sem depender de cooperação do município fiscalizado. |
| P5 — Cidadão / jornalista investigativo | Audiência indireta do projeto. Acessa transparência pública. Necessita: capacidade de verificar afirmações de conformidade com ferramentas abertas. |

## 3.2 User stories priorizadas

### Para o controlador interno (P1)

- US-1.1: Como P1, quero receber alerta consultivo sempre que uma alteração bancária apresentar indicador de risco, para que eu possa decidir se aciono auditoria humana.

- US-1.2: Como P1, quero ver o motivo do alerta em linguagem clara ("alteração para conta de mesmo CPF" vs "alteração para conta de CPF distinto sem documento de procuração"), para tomar decisão informada.

- US-1.3: Como P1, quero exportar o histórico de alertas em formato CSV ou PDF, para anexar a relatórios oficiais.

### Para o engenheiro de TI municipal (P3)

- US-3.1: Como P3, quero integrar o sistema atual com a DPO2U via API REST simples, sem precisar instalar software de blockchain no servidor municipal.

- US-3.2: Como P3, quero documentação completa de API com exemplos cURL e Postman, para acelerar implementação.

- US-3.3: Como P3, quero ambiente de homologação (testnet) idêntico ao de produção, para testar integração sem risco.

- US-3.4: Como P3, quero que servidores municipais autorizados se autentiquem via Passkey (biometria do dispositivo institucional), sem que eu precise gerenciar custódia de chaves privadas — eliminando uma classe inteira de risco operacional e responsabilidade institucional sobre meu setor.

### Para o auditor externo (P4)

- US-4.1: Como P4, quero verificar diretamente na rede Stellar que um determinado hash corresponde a uma atestação registrada, sem depender de acesso ao sistema municipal.

- US-4.2: Como P4, quero reproduzir a aplicação dos predicados de conformidade sobre os mesmos dados de entrada (fornecidos pelo município), e validar que o veredicto bate com o registrado on-chain.

# 4. Arquitetura técnica

## 4.1 Visão geral de camadas

A arquitetura tem quatro camadas, da mais próxima ao cliente municipal à mais próxima da rede pública Stellar. Cada camada tem responsabilidade única e fronteira de contrato bem definida.

| Camada | Componente | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| L1 — Integração | REST API + Webhook reverso | Único ponto de contato do sistema municipal. Recebe payload com dados sensíveis (mantidos on-premise ou em operador), retorna comprovante de atestação. Autenticação por API key + mTLS. |
| L2 — Orquestração | DPO2U-MCP server | Recebe input estruturado, executa pipeline de predicados de conformidade, decide veredicto, gera atestação (hash + metadado), assina e empacota para chamada Soroban. |
| L3 — Submissão | Stellar SDK (TypeScript/Rust) | Submete invocação de contrato Soroban com assinatura da conta institucional DPO2U. Trata retry, fee bump, sponsored reserves se aplicável. |
| L4 — Registro | Contrato Soroban | Persiste atestação em storage estruturado (key-value indexado), emite evento auditável, mantém mapping de predicados aplicados. |

## 4.2 Diagrama de sequência — fluxo principal

Fluxo de submissão de atestação (use case UC-1 como exemplo canônico):

Município (sistema financeiro)

│

│ 1. POST /v1/attestation/submit

│    { use_case: "bank_change",

│      vendor_doc: "CNPJ:...",

│      payload: { old_account, new_account, requested_by, ... },

│      timestamp, signature }

▼

[L1] DPO2U REST API

│

│ 2. validate API key + mTLS

│ 3. enqueue → MCP

▼

[L2] DPO2U-MCP server

│

│ 4. tool: submit_public_attestation

│    a. load predicate set for use_case

│    b. apply predicates over payload

│    c. compute verdict (PASS/FAIL/REVIEW)

│    d. compute attestation hash (SHA-256)

│    e. build public metadata (no PII)

▼

[L3] Stellar SDK

│

│ 5. invoke Soroban contract

│    fn: register_attestation

│    args: (use_case_id, verdict, hash, metadata)

│    signer: DPO2U_INSTITUTIONAL_ACCOUNT

▼

[L4] Soroban contract on Stellar

│

│ 6. store(key=(use_case, hash), value=attestation_record)

│ 7. emit event AttestationRegistered(...)

│ 8. return tx_hash + ledger_seq

▼

[L1] Webhook reverso

│

│ 9. POST {municipio_callback}/dpo2u/result

│    { tx_hash, ledger_seq, verdict, explorer_url }

▼

Município (sistema financeiro)

│

│ 10. armazena comprovante, atualiza dashboard CGM

▼

fim

## 4.3 Contrato Soroban — especificação

O contrato é deliberadamente minimalista. Toda lógica de aplicação de predicados acontece em L2 (MCP server). O contrato Soroban é responsável apenas por: persistir atestações de forma indexada, emitir eventos auditáveis, e permitir consultas de verificação.

### Storage layout

// Persistent storage keys

DataKey::Attestation(use_case_id: Symbol, hash: BytesN<32>)

→ AttestationRecord {

verdict: Verdict,           // PASS | FAIL | REVIEW

predicate_set: Symbol,      // ex: "bank_change_v1"

predicate_version: u32,

submitted_by: Address,      // institutional DPO2U signer

timestamp: u64,

metadata_hash: BytesN<32>,  // hash of public metadata blob

}

DataKey::UseCaseConfig(use_case_id: Symbol)

→ UseCaseConfig {

active: bool,

current_predicate_set: Symbol,

current_version: u32,

admin: Address,             // institutional admin (multisig)

}

DataKey::Authorized(signer: Address)

→ bool   // whitelist of authorized submitters

### Function signatures

#[contract]

pub struct DPO2UAttestation;

#[contractimpl]

impl DPO2UAttestation {

pub fn __constructor(env: Env, admin: Address) {

env.storage().instance().set(&DataKey::Admin, &admin);

}

pub fn register_attestation(

env: Env,

submitter: Address,

use_case_id: Symbol,

verdict: Verdict,

attestation_hash: BytesN<32>,

predicate_set: Symbol,

predicate_version: u32,

metadata_hash: BytesN<32>,

) -> u64 {

submitter.require_auth();

require_authorized(&env, &submitter);

require_active_use_case(&env, &use_case_id);

let record = AttestationRecord { ... };

let key = DataKey::Attestation(use_case_id.clone(), attestation_hash);

env.storage().persistent().set(&key, &record);

env.events().publish(

(symbol_short!("attest"), use_case_id),

(verdict, attestation_hash, env.ledger().sequence())

);

env.ledger().sequence() as u64

}

pub fn verify_attestation(

env: Env,

use_case_id: Symbol,

attestation_hash: BytesN<32>,

) -> Option<AttestationRecord> {

let key = DataKey::Attestation(use_case_id, attestation_hash);

env.storage().persistent().get(&key)

}

pub fn configure_use_case(

env: Env,

admin: Address,

use_case_id: Symbol,

config: UseCaseConfig,

) { admin.require_auth(); /* ... */ }

pub fn authorize_submitter(

env: Env,

admin: Address,

submitter: Address,

) { admin.require_auth(); /* ... */ }

}

Eventos emitidos: attest (registro de nova atestação), config (alteração de configuração de caso de uso), auth (autorização ou revogação de submitter). Todos indexáveis externamente via Horizon ou Stellar Expert.

### Uso do OpenZeppelin Stellar Suite

O contrato Soroban especificado acima adota padrões do OpenZeppelin Stellar Suite onde aplicável. A decisão tem três motivações: (a) padrões previamente auditados reduzem superfície de erro durante F1; (b) código baseado em referência aberta é argumento institucional direto para o auditor externo P4; (c) Contract Wizard acelera geração de boilerplate sem comprometer customização específica do domínio.

- Access Control pattern: aplicado diretamente sobre authorize_submitter e sobre o whitelist DataKey::Authorized. Substitui implementação ad-hoc por padrão consolidado.

- Pausable pattern: mecanismo de pausa de emergência para operações administrativas, acionável apenas pela conta admin (multisig). Útil em caso de incidente de segurança identificado.

- Contract Wizard (wizard.openzeppelin.com/stellar): utilizado em F1 para geração inicial do boilerplate auditado, com customização posterior dos elementos específicos (DataKey schema, predicate registry hooks, eventos customizados).

Referências: OpenZeppelin Stellar (openzeppelin.com/networks/stellar), Contract Wizard (wizard.openzeppelin.com/stellar), skills repository (github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-skills).

## 4.4 Autenticação institucional via Stellar Passkeys

Um dos pontos críticos para adoção institucional de qualquer sistema baseado em blockchain pública por parte de entes públicos é a gestão de chaves privadas. Servidores municipais não podem, por razões operacionais e jurídicas, assumir responsabilidade direta pela custódia de chaves privadas criptográficas. Atribuir essa responsabilidade ao engenheiro de TI municipal (P3) cria um vetor duplo de risco — operacional (perda de chave) e institucional (responsabilidade pessoal por incidente).

O piloto adota Stellar Passkeys (Smart Wallets) como camada de autenticação institucional para personas P1, P3 e P4. Passkeys delegam a custódia ao próprio dispositivo institucional do servidor (via Secure Enclave ou TPM), eliminando a necessidade de gestão manual de chaves privadas e reduzindo a superfície de ataque para roubo de credenciais.

### Modelo de autenticação Passkey aplicado ao piloto

- P1 (controlador interno municipal): Passkey vinculada ao dispositivo institucional. Autentica-se ao dashboard de alertas consultivos via biometria do dispositivo (Touch ID, Windows Hello, Android biometric).

- P3 (engenheiro de TI municipal): Passkey institucional para operações administrativas no console DPO2U (rotação de API key, configuração de webhook reverso, consulta a logs).

- P4 (auditor externo): Passkey para autenticação em interfaces de verificação que requeiram identificação (relatórios institucionais de auditoria). Verificação técnica em si permanece pública e sem autenticação.

### Account recovery via SEP-30

Passkey vinculada a dispositivo cria risco específico: perda de dispositivo é perda de acesso. Mitigado por implementação de SEP-30 (account recovery distribuído) com três co-signatários: o próprio servidor, o departamento de TI municipal e a DPO2U como operador técnico. Recovery requer aprovação de pelo menos dois dos três, preservando independência institucional do município.

Referências técnicas: Stellar Passkey announcement (stellar.org/blog), introdução a Passkeys (stellar.org/blog/developers/passkeys-a-light-introduction-to-improving-blockchain-s-ux), Smart Account Kit (github.com/kalepail/smart-account-kit).

## 4.5 DPO2U-MCP — novas tools para o piloto público

Duas tools novas devem ser adicionadas ao MCP server, expostas via interface padrão e protegidas por API key institucional do município.

### Tool: submit_public_attestation

Tool name:   submit_public_attestation

Description: Submete dados de fluxo administrativo público para

análise de conformidade, gera atestação verificável

on-chain e retorna comprovante.

Input schema:

use_case_id:    string  (enum: "bank_change_v1" | "payment_doc_v1")

entity_id:      string  (município ou ente público, identificador)

payload:        object  (estrutura específica por caso de uso)

callback_url:   string  (webhook reverso para resultado assíncrono)

request_id:     string  (idempotency key fornecida pelo cliente)

Output:

status:         "queued" | "processed" | "failed"

tx_hash:        string  (transaction hash Stellar, se processed)

ledger_seq:     number  (ledger sequence, se processed)

verdict:        "PASS" | "FAIL" | "REVIEW"

explorer_url:   string  (link público Stellar Expert)

attestation_id: string  (hash hex da atestação)

### Tool: verify_public_attestation

Tool name:   verify_public_attestation

Description: Verifica que uma atestação registrada on-chain é

íntegra e corresponde aos dados de entrada fornecidos.

Reaplica predicados, recalcula hash, compara com Stellar.

Input schema:

attestation_id: string  (hash da atestação a verificar)

use_case_id:    string

payload:        object  (dados originais para reaplicação)

Output:

integrity:      boolean  (hash recalculado bate com on-chain)

verdict_match:  boolean  (veredicto reaplicado bate com on-chain)

on_chain:       AttestationRecord

recomputed:     AttestationRecord

divergences:    array of strings (se houver)

Esta tool é o que permite que P4 (auditor externo) e P5 (cidadão/jornalista) verifiquem independentemente que o sistema funciona como descrito — sem depender de cooperação do município fiscalizado.

## 4.6 Sponsored transactions — município opera com saldo XLM zero

Um dos princípios institucionais não-negociáveis do piloto é que o município não deve manter saldo em XLM ou em qualquer ativo nativo Stellar. Isso é importante tanto por simplicidade contábil municipal (entes públicos não podem facilmente carregar custódia de ativos digitais não-regulados) quanto por minimização de atrito operacional (servidores municipais não recarregam wallet). O piloto adota arquitetura de sponsored transactions para resolver isso.

### Arquitetura de sponsored transactions

Modelo de patrocínio do piloto:

Município (sistema financeiro)

│

│ 1. POST /v1/attestation/submit

│    (sem qualquer custo XLM para o município)

▼

[L1] DPO2U REST API

│

│ 2. Forwarding to L3

▼

[L3] Stellar SDK na L3 da DPO2U:

a. Constrói invocação de contrato Soroban

b. Empacota em fee_bump_transaction

c. fee_bump.feeSource = DPO2U_FEE_SPONSOR_ACCOUNT

d. inner_transaction.sourceAccount = institutional submitter

e. max_fee configurado por use_case

│

▼

Stellar network: fee debitado da conta DPO2U sponsor.

Operação registrada como originada do

submitter institucional autorizado.

### Implicações contábeis e de governança

- Fee bump cost aparece como despesa operacional DPO2U, contabilizada em conta operacional dedicada. Absorvida pela DPO2U durante F1–F7 (piloto).

- max_fee configurável por use_case (em DataKey::UseCaseConfig) limita exposure em caso de comprometimento de API key — mesmo que um atacante tente inflacionar fees, há teto programático.

- Para escalonamento pós-piloto (Nível 2+), modelo de patrocínio precisa ser convertido em pricing — o município passa a contribuir com custo de fee, seja via convênio, subscription municipal ou pay-per-attestation (vide Q7).

- Conta DPO2U_FEE_SPONSOR_ACCOUNT é separada da DPO2U_INSTITUTIONAL_ACCOUNT (que assina as operações). Separação reduz risco de comprometimento cruzado.

Referência técnica: padrão de sponsored agent account em github.com/oceans404/stellar-sponsored-agent-account.

## 4.7 Conformidade com Stellar Ecosystem Proposals (SEPs)

O piloto adota explicitamente conformidade com SEPs relevantes ao caso de uso. Esta seção mapeia cada SEP, sua aplicabilidade ao piloto e o status atual da implementação.

| SEP | Descrição | Aplicabilidade ao piloto | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| SEP-1 | stellar.toml (autodescoberta de domínio) | Autodescoberta do endpoint DPO2U. Obrigatório para qualquer integração institucional padrão. Expor stellar.toml em mcp.dpo2u.com com metadados do operador. | F1 — obrigatório |
| SEP-7 | Deep linking de transações via URI | Confirmação de operações administrativas por P1 (controlador) via link URI. Útil para autorização sensível (configuração de use_case, autorização de submitter). | F2 — desejável |
| SEP-10 | Web Authentication | Autenticação institucional para P3 (engenheiro TI municipal) e P4 (auditor externo) ao console administrativo da DPO2U. Combinada com Passkey para UX otimizada. | F1 — obrigatório |
| SEP-30 | Account Recovery distribuído | Recuperação de conta institucional municipal em caso de perda de dispositivo Passkey. Co-signatários: servidor + TI municipal + DPO2U. Threshold 2-de-3. Crítico para continuidade operacional. | F2 — obrigatório |
| SEP-6 / SEP-24 | Depósito e saque via âncoras financeiras | Fora do escopo do piloto. Relevante apenas se houver integração futura com âncoras financeiras (ex: pagamento a fornecedor via stablecoin tokenizada). Reentrada apenas em Nível 2 ou superior. | Fora do escopo |

Critério de saída de F2: SEPs marcadas como F1-obrigatório e F2-obrigatório implementadas e documentadas. SEPs marcadas como desejáveis avaliadas caso a caso.

# 5. Casos de uso — especificação detalhada

## 5.1 UC-1: Fiscalização de alteração de dados bancários

### Predicado set: bank_change_v1

Conjunto de predicados aplicados quando há solicitação de alteração de dados bancários de um fornecedor cadastrado. Cada predicado tem regra objetiva e produz contribuição ao veredicto final.

| ID | Predicado | Regra | Contribuição ao veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Titularidade da nova conta | CPF/CNPJ da nova conta é igual ao do fornecedor cadastrado. | FAIL se diferente sem procuração; REVIEW se mesma raiz CNPJ. |
| P1.2 | Origem da solicitação | Solicitação foi feita via canal oficial (Gov.br ou portal autenticado), não por e-mail. | FAIL se origem por e-mail sem 2FA. |
| P1.3 | Histórico de alterações recentes | Não houve alteração bancária do mesmo fornecedor nos últimos 30 dias. | REVIEW se houve alteração recente. |
| P1.4 | Pagamento iminente | Não há pagamento programado nas próximas 72h para esse fornecedor. | REVIEW se pagamento iminente. |
| P1.5 | Banco de destino | Banco de destino consta em lista de instituições reguladas BCB. | FAIL se banco fora da lista BCB. |

### Veredicto agregado UC-1

- PASS: todos predicados produzem PASS. Atestação registrada como conforme; nenhum alerta gerado.

- REVIEW: pelo menos um predicado produz REVIEW e nenhum produz FAIL. Atestação registrada, alerta consultivo gerado para CGM via webhook.

- FAIL: pelo menos um predicado produz FAIL. Atestação registrada, alerta crítico gerado, CGM notificada imediatamente.

### Payload schema UC-1

{

"use_case_id": "bank_change_v1",

"entity_id": "joinville_pmj",

"payload": {

"vendor_doc": "00.000.000/0001-00",      // CNPJ fornecedor

"current_account": {

"bank": "001", "agency": "0001",

"account": "123456-7",

"holder_doc": "00.000.000/0001-00"

},

"requested_account": {

"bank": "341", "agency": "0002",

"account": "789012-3",

"holder_doc": "00.000.000/0001-00"

},

"request_channel": "govbr",            // govbr | portal | email | other

"requested_by": "servidor_id_hash",   // hash do servidor

"request_timestamp": 1715512800,

"recent_changes": [],                  // últimas alterações

"upcoming_payments": [                 // próximos 7 dias

{ "date": 1715685600, "amount_cents": 50000000 }

]

},

"callback_url": "https://joinville.gov.br/dpo2u/callback",

"request_id": "req_abc123"

}

## 5.2 UC-2: Verificação de conformidade de pagamento por documento textual

### Predicado set: payment_doc_v1

Conjunto de predicados aplicados quando há solicitação de pagamento de fornecedor mediante documento (nota fiscal + nota de empenho + atesto + contrato base). O caso de uso é mais complexo porque requer extração estruturada de evidências a partir de PDFs.

| ID | Predicado | Regra | Contribuição ao veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| P2.1 | Presença documental | NF, nota de empenho, atesto e contrato presentes e legíveis. | FAIL se algum ausente ou ilegível. |
| P2.2 | Coerência de fornecedor | CNPJ da NF é igual ao do empenho e do contrato base. | FAIL se divergente. |
| P2.3 | Coerência de valor | Valor da NF é menor ou igual ao saldo do empenho. | FAIL se NF excede empenho. |
| P2.4 | Vigência contratual | Data da NF está dentro da vigência do contrato. | FAIL se fora da vigência. |
| P2.5 | Atesto válido | Atesto contém identificação de servidor responsável e data posterior à NF. | FAIL se atesto inválido. |
| P2.6 | Validação CEIS/CNEP via Reflector oracle | Fornecedor não consta em CEIS/CNEP na data da NF, com hash da versão da lista publicado via Reflector Network e referenciado on-chain. | FAIL se consta em lista; REVIEW se hash de lista desatualizado. |

### Dependência crítica de UC-2

UC-2 depende da camada de extração estruturada de evidências a partir de PDFs (NF, empenho, atesto, contrato). Esta camada usa IA auxiliar para extração — não para decisão. O modelo extrai campos estruturados que alimentam predicados determinísticos. A decisão final é totalmente determinística e auditável. Em caso de falha de extração (PDF mal escaneado, layout não reconhecido), o sistema produz veredicto REVIEW com instrução de análise humana — nunca PASS automático.

### Reflector Network como solução para listas externas dinâmicas (P2.6)

O predicado P2.6 (validação CEIS/CNEP) introduz uma fragilidade específica: as listas brasileiras de impedidos (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, Cadastro Nacional de Empresas Punidas) são atualizadas periodicamente pela Controladoria-Geral da União. O contrato Soroban não pode consultar APIs externas diretamente — fazê-lo violaria o princípio de determinismo total estabelecido na seção 1. Mas é exatamente isso que cria o problema: a fonte de verdade está fora da rede.

A solução adotada combina off-chain processing com on-chain referenciamento via Reflector Network (oracle nativo Stellar). O fluxo proposto:

- MCP server (off-chain) baixa periodicamente as listas CEIS/CNEP da fonte oficial CGU e produz hash determinístico da versão.

- Reflector Network publica esse hash on-chain via mecanismo oracle, com timestamp da publicação.

- Quando o predicado P2.6 é aplicado a uma atestação, o MCP inclui no payload da atestação: (a) versão da lista usada, (b) hash da lista, (c) referência ao bloco Reflector onde o hash foi publicado.

- Auditor externo (P4) pode, posteriormente, verificar que: a lista referenciada estava atualizada no momento da atestação, e o hash registrado corresponde de fato ao conteúdo oficial da CGU naquela data.

Resultado: determinismo on-chain preservado, rastreabilidade temporal das listas garantida, ataque de "lista desatualizada usada propositalmente" mitigado por design. Referência técnica: reflector.network/docs.

## 5.3 Arquitetura extensível — predicate registry

Para garantir que novos casos de uso entrem sem retrabalho do contrato base, a arquitetura adota um padrão de predicate registry off-chain (no MCP server) com referência on-chain por símbolo.

- Cada predicate set é versionado (ex: bank_change_v1, bank_change_v2). Versão anterior continua válida para verificação de atestações antigas.

- On-chain registra apenas (use_case_id, predicate_set, version, hash). Off-chain, no DPO2U-MCP, está o código real que aplica os predicados.

- Adicionar UC-3 (novo caso de uso) requer: (a) implementar predicate set no MCP, (b) testar, (c) chamar configure_use_case no contrato Soroban com nova Symbol. Nenhum redeploy do contrato base.

- Esta separação é o que permite que UC-2 evolua independentemente de UC-1 — cada um pode ter sua própria cadência de melhoria sem regressão no outro.

# 6. Requisitos não-funcionais

## 6.1 Performance e custo on-chain

| Métrica | Meta para o piloto |
| --- | --- |
| Latência ponta-a-ponta (submit → callback) | p50 ≤ 8s; p95 ≤ 15s; p99 ≤ 30s (limitado pela finalidade Stellar ~5s + processamento MCP). |
| Throughput | 100 atestações/dia no piloto (Joinville volume estimado). Headroom para 1.000/dia sem retuning. |
| Custo por atestação on-chain | Estimativa: < 0.001 XLM por transação. A 100 atestações/dia × 30 dias × $0.10/XLM = custo mensal trivial (< $1/mês). Absorvido pela DPO2U no piloto via sponsored transactions (seção 4.6). |
| Footprint do contrato (storage) | AttestationRecord: ~200 bytes. Estimativa em três cenários — piloto (100/dia, ~7,3 MB/ano), escala regional (500/dia, ~36 MB/ano), headroom máximo (1.000/dia, ~73 MB/ano). Custo de persistent storage rent calculado em F1 com fórmula vigente (vide Q1). |
| Estratégia de TTL bump | Bump trimestral por batch via script automatizado no MCP server (Stellar SDK). Alerta de monitoramento acionado quando qualquer AttestationRecord tem TTL < 30 dias restantes. Persistent storage adotado (auditabilidade > custo); temporary storage descartado para o caso de uso. |
| Disponibilidade do MCP server | 99.5% uptime durante o piloto (downtime planejado em janelas comunicadas ao município). |

## 6.2 Segurança e privacidade

- Nenhum dado pessoal escrito on-chain. Validação: lint automático na L2 que rejeita qualquer payload contendo CPF, RG, e-mail, telefone, endereço, dados bancários (apenas hash desses campos é permitido on-chain).

- API key + mTLS na L1. Rotação de keys a cada 90 dias. Logs de acesso com retenção mínima de 18 meses (LGPD art. 37).

- Conta institucional Soroban da DPO2U protegida por multisig 2-de-3 (Fred + Knight Shield + cold key). Threshold para operações administrativas (configure_use_case, authorize_submitter): 3-de-3.

- Backup off-chain: cada AttestationRecord também escrito em storage criptografado da DPO2U (S3 + KMS) para redundância e auditoria forense, com retenção LGPD-compatível.

- Avaliação de impacto à proteção de dados (RIPD/DPIA) elaborada e arquivada antes do go-live do Nível 1.

## 6.3 Auditabilidade

- Toda atestação tem tx_hash + ledger_seq públicos. Auditor externo (P4) pode consultar diretamente via Horizon ou Stellar Expert, sem cooperação do município.

- Tool verify_public_attestation é open-tool — pode ser rodada localmente por qualquer terceiro com Node.js/Rust instalado. Não requer credencial DPO2U. Tutorial técnico de uso disponível no Anexo A deste PRD.

- Código do contrato Soroban publicado em repositório público com tag de versão correspondente ao deploy on-chain. Reproducible build documentado.

- Predicate sets em repositório público versionado. Diff entre versões auditável publicamente.

- Imutabilidade do contrato: o contrato Soroban é deployado em modo imutável — não admite upgrade in-place. Novas versões resultam em redeploy com novo contract address, e migração explícita das configurações de use_case. Atestações antigas permanecem verificáveis no contrato original; novas atestações operam no contrato novo. Esta decisão é deliberada (vide seção 6.5) e fortalece o argumento institucional de que "o código verificado é exatamente o código executado", essencial para a persona P4.

## 6.4 Conformidade legal específica

- Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações): predicados de UC-2 alinhados com requisitos de pagamento (art. 141 e seguintes).

- LGPD aplicada a setor público (arts. 23-32): DPO2U opera como operador de dados (art. 39); município mantém papel de controlador. Termo de cooperação técnica formaliza essa divisão.

- Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13): registro de evidências auditáveis serve como instrumento de programa de integridade (art. 7º, VIII).

- Constituição Federal art. 37 (publicidade): atestações públicas (verdict + metadata) cumprem o princípio sem expor dado pessoal.

## 6.5 Estratégia de evolução do contrato — imutabilidade por design

O piloto adota deliberadamente o padrão de imutabilidade do contrato Soroban, em oposição ao padrão de upgradeable proxy. A decisão é técnica e institucional, e fecha definitivamente a Q4 (antes em aberto na v0.1).

### Argumento técnico

A arquitetura de predicate registry off-chain (seção 5.3) já absorve a necessidade de evolução funcional sem alterar o contrato base. Novos casos de uso, novas versões de predicados, novas regras de veredicto — tudo isso é configurado no MCP server (off-chain) e referenciado on-chain apenas por symbol e versão. O contrato em si precisa apenas: persistir atestações indexadas, emitir eventos auditáveis, permitir consultas de verificação. Essas três funcionalidades não exigem upgrade pattern.

### Argumento institucional

Em contexto de fiscalização pública, a imutabilidade do contrato é argumento institucional mais forte do que a flexibilidade técnica. O auditor externo (P4) precisa de garantia categórica de que o código verificado é exatamente o código executado. Upgradeable proxy introduz uma pergunta institucional incômoda: "se o contrato pode ser atualizado, como sabemos que o veredicto não foi manipulado retroativamente?". Imutabilidade elimina a pergunta.

### Modelo de evolução adotado

- Contrato deployado em modo imutável (sem admin_set_code, sem upgrade pattern). Endereço (contract ID) é o âncora institucional para todas as atestações daquela versão.

- Quando uma nova versão for necessária (ex: mudança de função de assinatura, novo padrão de eventos), novo contrato é deployado com novo address. Migração documentada publicamente.

- Atestações antigas continuam verificáveis no contrato original — sem migração destrutiva de dados históricos. Sistema mantém referência a múltiplos contracts ativos.

- Verificação pelo P4 sempre opera contra o contract address específico que registrou a atestação — não há ambiguidade sobre qual deploy é o canônico para auditoria.

# 7. Plano de rollout

O plano de rollout aproveita o calendário do Stellar37° como motor de desenvolvimento e validação técnica antes da implantação municipal.

| Fase | Janela | Entregáveis e critério de saída |
| --- | --- | --- |
| F1 — Build core (Stellar37°) | 12 maio – 31 maio 2026 | Contrato Soroban v0.1 deployado em testnet. Tools MCP submit_public_attestation e verify_public_attestation funcionais. UC-1 (bank_change_v1) ponta-a-ponta. Critério de saída: 50 atestações de teste em testnet com verdict reprodutível. |
| F2 — UC-2 e extensibilidade | 1 jun – 7 jun 2026 | UC-2 (payment_doc_v1) implementado. Camada de extração de PDF testada com documentos sintéticos. Critério de saída: 20 atestações UC-2 ponta-a-ponta + demonstração viva de adição de UC-3 hipotético sem redeploy. |
| F3 — Stellar Village | 8 jun – 11 jun 2026 | Apresentação no Stellar Village & Pitch Night (Rio de Janeiro). Live demo do fluxo UC-1 + UC-2. Critério de saída: feedback técnico documentado de mentor SDF + lista de hardening pré-produção. |
| F4 — Hardening e mainnet | 12 jun – 30 jun 2026 | Endereçar feedback do mentor SDF. Auditoria interna do contrato. Deploy em mainnet com multisig institucional. RIPD/DPIA elaborada. Critério de saída: contrato em mainnet + relatório de auditoria interna. |
| F5 — Alinhamento Joinville | 1 jul – 31 jul 2026 | Reunião com prefeito + CGM + TI. Termo de cooperação técnica assinado. Integração com sistema financeiro municipal documentada. Critério de saída: termo assinado + plano de integração técnica acordado. |
| F6 — Integração técnica | 1 ago – 31 ago 2026 | Integração L1 com sistema financeiro municipal. Testes em ambiente espelho. Treinamento de P1 e P3 do município. Critério de saída: 10 atestações de teste com dados reais (em ambiente espelho) reproduzidas com sucesso. |
| F7 — Operação Nível 1 | 1 set – 30 nov 2026 | Operação em modo observador. Relatórios semanais a CGM. Métricas consolidadas (volume, taxa REVIEW/FAIL, falsos positivos). Critério de saída: 90 dias operacionais com pelo menos 5 relatórios consultivos efetivos. |
| F8 — Avaliação e expansão | 1 dez – 15 dez 2026 | Relatório final de piloto. Apresentação a prefeito, CGM e (opcional) TCE-SC. Decisão sobre Nível 2 e novos casos de uso (UC-3, UC-4). Critério de saída: relatório publicado + decisão institucional registrada. |

# 8. Dependências

## 8.1 Externas

- Stellar mainnet/testnet operacional (Stellar Development Foundation).

- Soroban SDK ≥ v22 estável (verificar versão atual com mentor).

- Stellar Expert ou Horizon node público para verificação externa por P4/P5.

- Disponibilidade de mentor técnico SDF durante F1–F4 (compromisso Stellar37°).

## 8.2 Institucionais

- Termo de cooperação técnica entre DPO2U, Projeto Anticorrupção Digital e município escolhido — pré-requisito de F5.

- Definição formal de Paulo Henrique como coautor institucional do piloto — pré-requisito de Stellar Village.

- Manifestação formal de interesse da prefeitura — pré-requisito de F5. Atualmente: Joinville como candidato preferencial, ainda não confirmado.

- Acesso (em ambiente espelho) ao sistema financeiro municipal — pré-requisito de F6.

## 8.3 Internas (DPO2U)

- Capacidade de engenheiro Rust dedicado durante F1–F4 (Fred + apoio do programa Stellar37°).

- DPO2U-MCP server estável e com headroom para dois novos tools (verificar com pipeline atual de 53 tools).

- Camada de extração de PDF (para UC-2): definir se será construída do zero ou se será reutilizada solução existente. Decisão pendente em F1.

### Developer tooling Stellar — adotado em F1

Para acelerar setup inicial e reduzir fricção de desenvolvimento durante F1, o time DPO2U adota explicitamente o seguinte conjunto de ferramentas do ecossistema Stellar. A escolha minimiza esforço de scaffolding e maximiza tempo dedicado a especificação de domínio (predicados, regras institucionais, integração com MCP).

- Scaffold Stellar (scaffoldstellar.org): boilerplate Next.js + Soroban para frontend de console administrativo (P3) e dashboard de auditoria (P4). Reduz setup inicial de dias para horas.

- Stellar Lab (lab.stellar.org): testnet transactions, debug de invocações Soroban, simulação de fluxos. Essencial em F1 para validação rápida sem deploy completo.

- Stellar CLI (developers.stellar.org/docs/tools/cli): deploy, test e invoke sem dependência de UI. Integrado a pipeline CI/CD do DPO2U para testes automatizados de contrato.

- Stellar Wallets Kit (stellarwalletskit.dev): biblioteca padronizada para integração com wallets, relevante se houver interface futura para P4/P5 ou para integração Passkey (vide seção 4.4).

- Stellar Dev Skill (github.com/stellar/stellar-dev-skill): recurso de aprendizado e referência técnica acelerada para o time.

- AI Guide setup (kaankacar/stellar-ai-guide-mx): suporte a IA para aceleração de desenvolvimento em F1, especialmente útil para geração de testes e revisão de Soroban code.

# 9. Riscos e mitigações

| ID | Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Joinville não confirma interesse a tempo (F5). | Alto. Piloto perde âncora institucional. | Identificar 2 municípios backup em F1–F3 via Paulo. Iniciar conversa paralela em F2. |
| R2 | Extração de PDF (UC-2) tem qualidade insuficiente. | Médio. UC-2 não vai a produção, UC-1 sozinho vira escopo. | Definir critério de qualidade mínimo em F1. Se < 90% acurácia em F2, adiar UC-2 para Nível 2. |
| R3 | Mudança breaking no Soroban SDK durante o piloto. | Médio. Retrabalho de contrato em F4. | Travar versão do SDK no início de F1. Consultar mentor sobre roadmap SDF antes de F4. |
| R4 | Parecer jurídico do município barra blockchain pública. | Alto. Piloto não pode iniciar F7. | Nota técnica jurídica preparada em F4 antecipando questões: hash + metadata não é dado pessoal (LGPD art. 5º), Stellar é rede pública internacional auditável, ausência de aprisionamento tecnológico. |
| R5 | Taxa alta de falsos positivos no Nível 1 desgasta confiança de P1. | Médio. Adoção institucional comprometida. | Calibrar predicados em F1–F2 com dados sintéticos. Em F6, calibrar com dados reais em ambiente espelho antes de F7. |
| R6 | Concentração de bandwidth em Fred durante F1–F4 (Stellar37° + Paulo + Matt + paper). | Alto. Atraso em qualquer eixo. | Aplicar regras do Sprint Zero (vide doc executivo). Decision log semanal. Frente Matt entra em ritmo de semanas, não dias, durante F1–F4. |

# 10. Questões em aberto

Esta seção registra decisões pendentes que precisam de input do mentor Stellar37° ou de validação técnica adicional antes de fechamento do design. Cada questão tem responsável e prazo.

Nota da v0.3: Q4, Q5 e Q6 foram fechadas e movidas para as seções regulares do PRD (seção 6.5, seção 13.3 e seção 4.7 respectivamente). Q1 e Q3 permanecem aqui para validação final com mentor SDF. Q7 foi expandida com nova arquitetura (x402/MPP) como roadmap pós-mainnet.

| ID | Questão | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Confirmar fórmula vigente de storage rent em Soroban (custo por byte/ledger). Validar três cenários da seção 6.1 com mentor SDF. Confirmar viabilidade de TTL bump trimestral automatizado. | Fred + mentor SDF | Fim de F1 |
| Q2 | Multisig 2-de-3 vs 3-de-3 para conta institucional. Trade-off entre segurança e operacionalidade. | Fred + Knight Shield | Fim de F1 |
| Q3 | Camada de extração de PDF para UC-2: build in-house vs integração com serviço existente (Tesseract, AWS Textract, Azure Document Intelligence). Custo, privacidade, dependência. | Fred | Fim de F1 |
| Q4 | FECHADA NA v0.2 — Estratégia de upgrade resolvida como imutabilidade por design. Vide seção 6.5. | — | Resolvida |
| Q5 | FECHADA NA v0.3 — Arquitetura de sponsored transactions especificada na seção 4.6. Integração x402 marcada como N/A para o MVP de testnet (vide seção 13.3): o produto não opera modelo de pay-per-call ainda; sponsored transactions cobrem o onboarding sem cobrança ao cliente. Reentrada de x402 prevista para pós-mainnet, integrada ao modelo de monetização (seção 15). | — | Resolvida |
| Q6 | FECHADA NA v0.2 — Tabela completa de SEPs relevantes na seção 4.7. Validação com mentor SDF é confirmação de prioridades, não definição. | — | Resolvida |
| Q7 | Modelo de pricing pós-piloto (Nível 2+). Três alternativas técnicas mapeadas: (a) pay-per-attestation via x402 (Stellar agentic payments) — pagamento automático em USDC/XLM por chamada de tool MCP; (b) Machine Payment Protocol (MPP) com canais de baixa latência para municípios de alto volume (>1.000 atestações/dia); (c) subscription municipal tradicional com convênio. Avaliar combinação contextual. | Fred | Antes de F8 |
| Q8 | Modelo institucional para Reflector Network oracle (P2.6): cadência de publicação on-chain do hash CEIS/CNEP, custos operacionais, contingência em caso de indisponibilidade do oracle (verdict REVIEW automático quando hash > N dias). | Fred + mentor SDF | Fim de F2 |

# 11. Fora de escopo (com gatilho de reentrada)

Cada item desta lista foi deliberadamente excluído do MVP do piloto, com gatilho explícito que habilita reentrada. Esta disciplina é o que permite que o piloto seja entregue em janela curta sem comprometer extensibilidade futura.

- Operação em Nível 2 (Consultor formal). Gatilho: Nível 1 com 90 dias de operação + métricas positivas + decisão institucional do município.

- Operação em Nível 3 (Gate de validação obrigatória). Gatilho: amadurecimento normativo, validação Tribunal de Contas, multisig institucional incluindo CGM como co-signatário.

- UC-3 (verificação de aditivos contratuais). Gatilho: UC-1 + UC-2 estáveis em operação por 60 dias.

- UC-4 (verificação de execução de obra com geo-referenciamento). Gatilho: UC-3 estável + integração com sistema de fiscalização de obras existente.

- Integração com Receita Federal (verificação de CNAE, regularidade fiscal). Gatilho: pré-aprovação da Receita para integração via Serpro/eCAC. Risco institucional alto, deixar para depois do piloto consolidado.

- Provas de conhecimento zero (ZK) sobre os predicados aplicados. Gatilho: piloto Nível 1 estável + decisão institucional de migrar para arquitetura mais privada. Arquitetura de migração ZK esboçada no Anexo B deste PRD para demonstrar maturidade do roadmap e facilitar reentrada futura sem retrabalho conceitual.

- Interface gráfica para o cidadão consultar atestações públicas. Gatilho: Nível 1 estável + interesse institucional municipal em transparência ativa pública.

- Bridge multi-chain (atestações replicadas em outras redes). Gatilho: validação Stellar + interesse de outro município que opere stack diferente. Não há demanda atual.

# 12. Métricas de sucesso

O piloto é considerado bem-sucedido se atender aos critérios abaixo, mensuráveis ao final de F7 (30 de novembro de 2026).

### Métricas técnicas

- Disponibilidade do MCP server: ≥ 99.5% durante F7.

- Latência p95: ≤ 15 segundos.

- Zero incidentes de vazamento de dado pessoal on-chain (verificável por auditoria automática).

- Reprodutibilidade: 100% das atestações verificáveis externamente via verify_public_attestation.

### Métricas operacionais

- Volume: pelo menos 5.000 atestações UC-1 processadas durante F7.

- Pelo menos 5 alertas consultivos gerados a CGM com decisão humana documentada.

- Taxa de falso positivo abaixo de 10% (verificada por amostragem de alertas marcados como REVIEW).

### Métricas institucionais

- Termo de cooperação técnica assinado e ativo durante F7.

- Pelo menos uma apresentação institucional a órgão de controle externo (TCE-SC, CGU ou TCU) durante F7–F8.

- Decisão municipal documentada sobre continuidade (avanço a Nível 2, manutenção em Nível 1 expandido, ou encerramento).

- Pelo menos um segundo município brasileiro manifesta interesse formal em adotar o sistema.

### Métricas estratégicas (para a DPO2U)

- Case publicável com permissão do município, em formato de relatório técnico-institucional.

- Material de apresentação em pelo menos um evento técnico ou acadêmico (CPDP LatAm, Stellar Meridian, conferência regional).

- Coautoria com Paulo Henrique em pelo menos uma publicação institucional (paper, artigo de imprensa, white paper).

## Encerramento

Este PRD é versão 0.3 — incorpora a trilha de execução do programa Stellar37° (12 maio a 11 junho de 2026) e fecha definitivamente Q4, Q5 e Q6 antes em aberto. As questões abertas remanescentes da seção 10 são as que devem entrar na pauta da primeira mentoria. Após cada mentoria significativa, este documento é versionado e diferenças são registradas no changelog (seção 0). O objetivo é chegar à F4 com versão estável v1.0 do PRD, que possa ser usada como anexo técnico ao termo de cooperação com a Prefeitura de Joinville.

# 13. Trilha de execução Stellar37°

Esta seção registra os marcos do programa de aceleração Stellar37° (12 de maio a 11 de junho de 2026). Cada milestone tem deliverables verificáveis externamente, owner único e critério de aceitação objetivo. O escopo dos milestones do programa cobre o produto DPO2U como um todo (comercial) — não apenas o piloto público anticorrupção, que é case institucional paralelo detalhado nas seções anteriores deste PRD.

## 13.1 Visão geral dos 8 milestones

| ID | Milestone | Deliverables principais | Janela alvo |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | MVP em testnet | Âncora no testnet, vídeo Loom do fluxo completo, 3 commits no GitHub | Sem 1–2 |
| M2 | Discovery e entrevistas | 3 vídeos de entrevistas com usuários (founders/CTOs Web3 reguláveis) | Sem 1–2 |
| M3 | Integração x402 (ou N/A) | Commit no GitHub com protocolo x402, ou justificativa formal de N/A com gatilho de reentrada | Sem 2–3 |
| M4 | Entrega final do hackathon | URL da demo ao vivo, vídeo do produto, pitch deck 7 slides v1, 3 posts em redes sociais | Sem 3–4 |
| M5 | Auditoria, monetização, posicionamento | 1 vulnerabilidade crítica documentada e corrigida, descrição do modelo de receita, documento de posicionamento de mercado | Sem 3–4 |
| M6 | Demos com usuários reais | 2 demos por screen-share (Zoom/Meet), 1 post de insight | Sem 4 |
| M7 | Produto na mainnet + materiais | URL ao vivo na mainnet Stellar, pitch deck v2 (7 slides), landing page, README GitHub, 5 chaves públicas de wallets reais com atividade | Sem 4–5 |
| M8 | Village final + SCF/Instawards | Hash de transação na mainnet, plano GTM, confirmação de viagem, rascunho de aplicação SCF/Instawards | 8–11 jun |

## 13.2 Detalhamento por milestone

### M1 — MVP em testnet

Contrato Soroban v0.1 deployado em testnet (vide especificação técnica completa na seção 4.3), com fluxo end-to-end de submit_public_attestation funcionando para UC-1 (bank_change_v1). Deliverables:

- Repositório público no GitHub com pelo menos 3 commits significativos (não cosméticos).

- Vídeo Loom de 5–8 minutos demonstrando o fluxo completo: submissão de payload → aplicação de predicados → registro on-chain → verificação via Stellar Expert.

- Contract address em testnet documentado no README, com link para visualização em Stellar Expert testnet.

- Critério de aceitação: terceiro independente consegue rodar uma atestação de teste seguindo o README, sem suporte direto da DPO2U.

### M2 — Discovery e entrevistas

Validação direta da dor com a persona-alvo (Founder/CTO de protocolo Web3 regulável, vide RT — Documento Vivo). O programa exige 2 entrevistas no requisito inicial e 3 no requisito intermediário; a meta operacional da DPO2U é alcançar 8 entrevistas durante o ciclo completo.

- 3 vídeos de entrevistas em Zoom ou Meet, 2–5 minutos cada, sem edição.

- Roteiro padronizado de 7 perguntas escalonadas (vide RT seção 4.4).

- Critério de aceitação: pelo menos 2 das 3 entrevistas confirmam a dor com exemplo específico (data, custo, impacto operacional). Se mais de 50% das entrevistas tratarem compliance como problema de daqui a 12+ meses, a persona é reavaliada.

### M3 — Integração x402 ou justificativa de N/A

Posição técnica adotada na v0.3: x402 é marcada como N/A para o MVP de testnet, com gatilho de reentrada documentado para fase pós-mainnet.

Justificativa de N/A: o produto DPO2U opera, no MVP, em modelo de sponsored transactions (vide seção 4.6) — a DPO2U absorve o custo de fee para garantir onboarding de fricção zero do cliente. Pay-per-call via x402 só faz sentido quando o produto sair da fase de validação e entrar em modelo comercial sustentável, com pricing definido por chamada de tool MCP. Implementar x402 antes disso seria prematuro e adicionaria complexidade sem corresponder a um caso de uso ativo.

- Gatilho de reentrada: pricing comercial estabelecido (Q7 fechada) + pelo menos 5 clientes ativos em mainnet + demanda explícita por modelo pay-per-call por parte de pelo menos 2 desses clientes.

- Documentação: commit no repositório com arquivo X402_DECISION.md explicando a decisão de N/A, gatilho de reentrada e referência à arquitetura preparada do DPO2U-MCP que facilita futura integração.

- Critério de aceitação: a justificativa é aceita pelo programa Stellar37° como deliverable válido (programa explicitamente permite "ou justificativa de N/A").

### M4 — Entrega final do hackathon

Cinco deliverables agrupados, com data de submissão no encerramento da fase 3 do programa.

- URL da demo ao vivo: ambiente de teste acessível publicamente (testnet) com fluxo demonstrável.

- Vídeo do produto: 90 a 120 segundos, formato pitch demo, sem edição complexa.

- Pitch deck de 7 slides (versão inicial): problema, solução, como funciona, mercado, modelo de negócio, tração, equipe.

- 3 posts em redes sociais (LinkedIn priorizado, vide RT): um sobre o que está sendo construído, um sobre algo surpreendente sobre Stellar, um sobre insight pós-demos com usuários reais.

- Critério de aceitação: cada deliverable público, acessível por link, sem login requerido.

### M5 — Auditoria de segurança + monetização + posicionamento

Três deliverables institucionais que diferenciam o projeto da maioria dos participantes do programa.

- Documentação de 1 vulnerabilidade crítica encontrada e corrigida — pode vir de auditoria interna do contrato Soroban, de pentesting do MCP server, ou de revisão de fluxo de autenticação. Documentar: descoberta, severidade, correção, lição aprendida.

- Descrição do modelo de receita: vide seção 15.1 deste PRD.

- Documento de posicionamento de mercado: vide seção 15.2 deste PRD.

- Critério de aceitação: os três documentos público-acessíveis, com data de criação documentada.

### M6 — Demos com usuários reais

Diferente de entrevistas de discovery (M2 — escutar dor), as demos são apresentação ativa da solução para usuários que já demonstraram interesse, com objetivo de gerar primeiro feedback de uso.

- 2 demos por screen-share (Zoom ou Meet), 15–30 minutos cada, com usuário potencialmente convertível como design partner.

- Critério: usuário recebe acesso ao ambiente testnet e roda pelo menos uma atestação ao vivo durante a demo.

- 1 post de insight pós-demo: aprendizado público sobre o que funcionou, o que não funcionou, o que mudou no produto após o feedback.

- Critério de aceitação: as duas demos gravadas e pelo menos um deles converte em compromisso formal de teste como design partner.

### M7 — Produto na mainnet + materiais

Transição de testnet para mainnet com 5 usuários reais utilizando a infraestrutura. Este é o milestone mais consequente do programa — exige que o produto esteja estável, auditado e com interface utilizável.

- URL do produto ao vivo na Stellar mainnet, acessível publicamente.

- Pitch deck v2 (7 slides): evolução do v1 (M4) com tração real registrada — números de mainnet, casos de uso confirmados, feedback de usuários.

- Landing page institucional (dpo2u.com já em operação; atualização para refletir produto na mainnet + métricas).

- README do GitHub com arquitetura completa, instruções de uso, exemplos de chamada de tool, link para o PRD completo.

- 5 chaves públicas de wallets reais com atividade na mainnet: founders/CTOs Web3 que assinaram atestações reais (não scripts automatizados, não wallets do próprio time DPO2U).

- Critério de aceitação: as 5 wallets têm pelo menos uma transação cada na mainnet, verificável via Stellar Expert. Os 5 usuários assinaram termo (mesmo informal) confirmando que são usuários reais e autorizam menção pública.

### M8 — Village final, GTM e SCF/Instawards

Encerramento do programa com presença presencial no Rio de Janeiro (Stellar Village & Pitch Night, 8 a 11 de junho de 2026).

- Hash de transação na mainnet: o caso de uso âncora para apresentação no Village (uma atestação real, com cliente real, em fluxo real).

- Plano GTM (Go-To-Market): vide seção 16.3 deste PRD.

- Confirmação de viagem: passagens, hospedagem, agenda das 4 dias no Rio.

- Aplicação SCF (Stellar Community Fund) e/ou Instawards: vide seção 17 deste PRD para estrutura.

- Critério de aceitação: presença confirmada no Village, pitch executado, aplicação SCF submetida ou pronta para submissão na janela seguinte.

## 13.3 Posição técnica sobre x402 (Q5 fechada)

Esta subseção formaliza a decisão técnica sobre x402, fechando definitivamente Q5 antes em aberto.

### Contexto

x402 é o protocolo de pagamento HTTP nativo da Stellar para agentic payments — permite que servidores MCP cobrem por cada chamada de tool via pagamento automático em USDC ou XLM. O DPO2U-MCP é um servidor MCP, portanto tecnicamente integrável ao x402.

### Decisão

x402 não é implementado no MVP. Está marcado como N/A para o ciclo Stellar37°, com gatilho de reentrada explícito para fase pós-mainnet, integrado ao modelo comercial.

### Justificativa

- Onboarding fricionless é prioridade do piloto: sponsored transactions garantem que cliente opera com saldo XLM zero. Cobrar via x402 antes de validar pricing comercial seria prematuro.

- Pricing comercial ainda não está definido (Q7 em aberto). Implementar x402 sem pricing definido cria estrutura sem propósito.

- Complexidade adicional não justificada: x402 adiciona código, dependência e superfície de erro sem corresponder a caso de uso ativo no MVP.

### Gatilho de reentrada

- Pricing comercial definido (Q7 fechada com modelo escolhido entre pay-per-attestation, subscription municipal, convênio público).

- Pelo menos 5 clientes ativos na mainnet (M7 cumprido).

- Demanda explícita por modelo pay-per-call de pelo menos 2 desses clientes.

### Documentação

A decisão será registrada como commit no repositório DPO2U com arquivo X402_DECISION.md contendo: (a) racional da decisão de N/A; (b) gatilho de reentrada; (c) referência arquitetural ao DPO2U-MCP que facilita futura integração quando o gatilho for ativado. Este commit serve como deliverable do milestone M3 do programa.

# 14. Auditoria de segurança

O programa Stellar37° exige documentação de pelo menos uma vulnerabilidade crítica encontrada e corrigida durante o ciclo. Esta seção estabelece o framework para essa documentação.

## 14.1 Escopo da auditoria

Três superfícies de auditoria são consideradas em ordem de prioridade:

- Superfície 1 — Contrato Soroban: revisão de função register_attestation, controle de acesso (require_auth), storage layout, eventos emitidos, comportamento sob inputs adversariais.

- Superfície 2 — DPO2U-MCP server: revisão das tools submit_public_attestation e verify_public_attestation, validação de payload, autenticação de API key, rate limiting, prevenção de injection.

- Superfície 3 — Fluxo de autenticação Passkey + SEP-30: revisão da implementação de recovery distribuído, vetores de social engineering, edge cases de perda de dispositivo.

## 14.2 Vetores típicos a serem testados

- Replay attack: tentativa de re-submeter mesma atestação com request_id idêntico. Mitigação esperada: idempotency check no L1.

- Authorization bypass: tentativa de submeter atestação sem ser submitter autorizado. Mitigação esperada: require_authorized check no contrato.

- Storage exhaustion: tentativa de inflar storage on-chain além do necessário (atestações spam). Mitigação esperada: rate limit no L1 + max_fee no L3.

- PII leakage: tentativa de incluir dado pessoal no payload e verificar se algum dado vaza para o storage on-chain. Mitigação esperada: lint automático na L2 (vide seção 6.2).

- MCP tool poisoning: tentativa de injetar tool maliciosa via payload. Mitigação esperada: whitelist de tools + assinatura do payload.

## 14.3 Framework de documentação da vulnerabilidade

Para cada vulnerabilidade crítica encontrada, o documento de auditoria registra:

- Descoberta: como foi encontrada (revisão manual, fuzzing, pentest, contribuição externa).

- Severidade: crítica, alta, média, baixa — usando padrão CVSS adaptado.

- Reprodução: passos exatos para reproduzir o problema em ambiente de teste.

- Impacto: o que um atacante poderia ter feito caso explorasse antes da correção.

- Correção: commit hash específico que corrigiu o problema, com diff visível.

- Lição aprendida: o que mudou no processo de revisão para prevenir vulnerabilidades análogas no futuro.

## 14.4 Princípio honesto

Programa de aceleração que exige "documentar 1 vulnerabilidade crítica" sabe que projetos sem vulnerabilidade não existem — projetos sem vulnerabilidade documentada existem porque o time não olhou. Este milestone é, na prática, uma força-tarefa institucional para que o founder pare e olhe sério para a segurança do que construiu antes de levar à mainnet. A DPO2U adota essa interpretação: a vulnerabilidade documentada será real, não cosmética.

# 15. Modelo de monetização e posicionamento de mercado

Esta seção estabelece, em alto nível, o modelo de receita pós-piloto da DPO2U e o posicionamento de mercado adotado durante o ciclo Stellar37°. Detalhamento comercial completo (pricing tiers, playbook de vendas, funil) está fora do escopo deste PRD e será objeto de documento comercial separado.

## 15.1 Modelo de receita

A DPO2U opera em três modelos de receita complementares, ativados em ordem cronológica conforme amadurecimento do produto e do mercado.

| Modelo | Descrição e ativação |
| --- | --- |
| Design partner (gratuito) | Primeiros 5–10 clientes em mainnet recebem acesso gratuito ao produto durante 6 meses em troca de feedback de uso + permissão para caso público + co-marketing. Janela: M7 a 6 meses pós-mainnet. |
| Subscription tradicional | Após validação do design partner, lançamento de plano mensal por organização cliente. Faixa estimada: USD 500 a 2.000/mês conforme volume de atestações e número de jurisdições ativas. Ativação: 6 meses pós-mainnet, dependente de pelo menos 2 design partners convertendo em clientes pagantes. |
| Pay-per-attestation via x402 | Modelo nativo Stellar de cobrança por chamada de tool MCP, em USDC ou XLM. Ativação: 12 meses pós-mainnet, dependente de demanda explícita por modelo de consumo (vide gatilho da Q5). |
| Cooperação institucional | Modelo paralelo para entes públicos (Joinville e similares) via termo de cooperação técnica, convênio ou PPP. Não compete com o modelo comercial — é vetor distinto, com lógica financeira própria (vide seções anteriores do PRD). |

## 15.2 Posicionamento de mercado

### Categoria pretendida

A DPO2U cria a categoria de Verifiable Compliance Protocol — protocolo público que transforma exigências de compliance regulatório em atestações criptográficas verificáveis on-chain. Esta categoria não existe consolidada hoje; existem produtos adjacentes em três categorias distintas: RegTech tradicional (Vanta, Drata), consultoria jurídica e ferramentas internas de compliance officer.

### Diferenciação versus categorias adjacentes

- Versus RegTech tradicional (Vanta, Drata, OneTrust): essas ferramentas verificam que o cliente CUMPRE controles internos, mas exigem auditor humano para validar perante terceiros. DPO2U produz prova matemática verificável por terceiros sem auditor humano.

- Versus consultoria jurídica tradicional: consultoria entrega PDF estático com horizonte de validade curto. DPO2U entrega monitoramento contínuo automatizado com registro auditável.

- Versus ferramentas internas (compliance officer + planilhas): solução interna depende de pessoa singular como gargalo de conhecimento. DPO2U externaliza a verificação em infraestrutura pública auditável.

### Ataque competitivo previsível

O risco competitivo mais relevante não vem de novos entrantes Web3 — vem de players RegTech estabelecidos adicionando "camada blockchain" ao produto existente. Mitigação: vantagem de tempo (DPO2U está construindo a categoria há 3 anos), profundidade técnica (17 jurisdições, arquitetura predicate registry), e o fato de que adicionar prova ZK a uma stack legacy é tecnicamente muito mais difícil do que parece — é refundação, não feature.

### Posicionamento no Stellar37° e além

A DPO2U se posiciona, durante o Stellar37° e nas conversas comerciais que dele derivam, como "o primeiro protocolo público de compliance verificável". Esta frase é estrategicamente categórica: não "plataforma", não "ferramenta", não "serviço" — protocolo. A escolha lexical comunica que estamos construindo infraestrutura aberta, não produto fechado, e que o valor não está apenas no software, mas no padrão técnico que ele estabelece.

# 16. Demos com usuários reais e plano de GTM

## 16.1 Protocolo para demos screen-share

Demos com usuários reais (milestone M6) seguem protocolo estruturado para garantir aprendizado máximo em cada sessão. Diferente das entrevistas de discovery (M2), que escutam dor, as demos apresentam solução e medem reação ativa.

### Estrutura de 25 minutos por demo

- Minutos 0–3: contexto do usuário (refresher) — o que ele está construindo, qual a dor específica que conversamos antes.

- Minutos 3–13: walkthrough do produto. Foco no caso de uso mais alinhado à dor do usuário. Mostrar fluxo completo: submissão → predicados → atestação → verificação.

- Minutos 13–20: hands-on. Usuário roda uma atestação ao vivo no testnet da DPO2U, com dados simulados do próprio contexto dele.

- Minutos 20–25: discussão aberta — o que faria sentido para o protocolo dele, o que faltou, próximos passos. Pergunta-chave: "você toparia ser design partner por 6 meses sem custo, em troca de feedback estruturado?"

### Critério de sucesso da demo

- Sucesso forte: usuário aceita ser design partner no mesmo dia, agenda próxima conversa para alinhamento de termos.

- Sucesso médio: usuário pede tempo para discutir internamente, mas dá sinais positivos concretos ("vou trazer o time pra próxima").

- Sinal de invalidação: usuário diz cordialmente "interessante" mas não compromete próximo passo. Anotar como sinal, não como rejeição — pode significar dor não-urgente.

## 16.2 Materiais do Stellar Village

O Stellar Village & Pitch Night (Rio, 8–11 de junho) é o encerramento do programa e momento primário de exposição a investidores. Materiais necessários para o evento:

- Pitch deck v2 (7 slides) — versão evoluída do v1 (M4), com tração real registrada: número de wallets ativas na mainnet, casos de uso confirmados, feedback de usuários, qualquer LOI ou termo de cooperação assinado.

- Demo ao vivo funcional na mainnet — operável em laptop sem dependência de WiFi (cache pré-carregado para emergência), com pelo menos um caso de uso demonstrável em < 90 segundos.

- Material físico institucional — one-pager impresso com QR code para o RT (Documento Vivo), landing page e contato. Distribuição limitada (10–15 cópias), para conversas após o pitch.

- Convite ao Paulo Henrique para co-apresentação como idealizador do Projeto Anticorrupção Digital — vide proposta de parceria v2 enviada anteriormente.

## 16.3 Plano de GTM resumido

Plano de Go-To-Market para os 90 dias pós-Stellar Village. Documento comercial detalhado será produzido em separado; aqui registramos apenas os elementos estruturais.

### ICP-âncora e ordem de ataque

- Foco primário (90 dias pós-mainnet): founders/CTOs de protocolo Web3 regulável em Brasil e LatAm — mesmo ICP do RT. Justificativa: ciclo de venda curto, urgência regulatória crescente (ECA Digital, MiCA, regulação BCB cripto), network próximo do founder DPO2U.

- Foco secundário (30 dias pós-mainnet, em paralelo): cooperação institucional com Joinville (vide proposta Paulo) — não compete com vetor comercial.

- Foco terciário (6 meses pós-mainnet): fintechs reguladas brasileiras tradicionais — ICP adjacente, ticket comercial maior, ciclo de venda mais longo, exige time de vendas dedicado.

### Canais primários de aquisição

- LinkedIn (founder-led growth) — conteúdo recorrente em torno da tese da DPO2U. Meta: pelo menos 1 post relevante por semana durante os 90 dias.

- Network direto via Aliit, Solana ecosystem, Midnight community, Knight Shield. Outreach 1-a-1 para founders identificados como ICP.

- Eventos técnicos: Stellar Meridian, CPDP LatAm, conferências Web3 BR/LatAm. Foco em palestrar, não em estande comercial.

- Co-marketing com parceiros institucionais (Stellar Development Foundation se houver disponibilidade pós-Stellar37°, NearX como organizadora).

### Métricas de tração nos primeiros 90 dias

- 10 a 15 design partners formalizados (continuação dos 5 da M7).

- Pelo menos 2 design partners convertendo em discussão comercial paga.

- 1.000 atestações reais registradas na mainnet.

- Aplicação SCF submetida e em avaliação ou aprovada.

- 1 caso institucional brasileiro com piloto público em andamento (Joinville ou alternativa).

# 17. Aplicação SCF / Instawards

O encerramento do programa inclui rascunho de aplicação para o Stellar Community Fund (SCF) e/ou Instawards. Esta seção estabelece a estrutura do rascunho da aplicação, a ser refinado durante M7–M8 e submetido na janela imediatamente posterior ao Stellar Village.

## 17.1 Posicionamento da aplicação

A aplicação posiciona a DPO2U como infraestrutura pública de compliance verificável construída sobre Stellar — um "Public Good" para o ecossistema. A narrativa central:

Stellar é hoje a rede mais bem posicionada para suportar o que os próximos 5 anos exigirão: ativos regulados em escala (RWA tokenization), pagamentos institucionais multi-jurisdição e compliance verificável por desenho. Falta, no entanto, uma camada técnica que permita que qualquer aplicação rodando sobre Stellar prove conformidade regulatória de forma matematicamente verificável. A DPO2U é essa camada — não como produto fechado, mas como protocolo aberto e auditável.

## 17.2 Estrutura do rascunho de aplicação

- Problem statement (1 página): por que compliance verificável é estratégico para o ecossistema Stellar, não apenas para a DPO2U.

- Solution overview (1 página): arquitetura DPO2U-MCP + Soroban contracts + Stellar mainnet, com diagrama executivo.

- Tração comprovada (1 página): números reais da mainnet — wallets ativas, atestações registradas, casos de uso confirmados, parcerias institucionais (UAlberta, Knight Shield, Projeto Anticorrupção Digital).

- Equipe e credenciais (1 página): Fred Santana com background acadêmico-técnico (LLM, postgrad, paper CPDP LatAm), Knight Shield como parceiro estratégico, Aliit Fellowship, Midnight Ambassador, Stellar37° como validação técnica recente.

- Roadmap de uso do grant (1 página): auditoria de segurança externa (USD 30–50k), parecer jurídico de validade probatória brasileiro e canadense (USD 10–20k), expansão de cobertura jurisdicional (3 novas jurisdições alvo: MAS Singapura, FINMA Suíça, BCRA Argentina), desenvolvimento da camada de extração documental (UC-2) com modelo proprietário.

- Sustentabilidade pós-grant (1 página): caminho para receita comercial sustentável (vide seção 15.1) e governança aberta do protocolo de longo prazo.

## 17.3 Valor pleiteado e justificativa

Valor alvo: USD 100k a USD 250k, dependendo do programa específico e da janela de captação. Justificativa do montante:

- USD 30–50k para auditoria externa de segurança (Statemind, Trail of Bits, Halborn ou equivalente).

- USD 10–20k para parecer jurídico tier-1 sobre validade probatória da prova on-chain no Brasil e Canadá.

- USD 40–60k para expansão de cobertura jurisdicional (3 novas jurisdições, com pesquisa regulatória, implementação de predicates, testes em campo).

- USD 20–40k para custos operacionais de 6 meses (infraestrutura, eventos, contratação pontual).

- USD 0–80k de buffer para desenvolvimento adicional, dependendo da janela de captação aprovada.

## 17.4 Cronograma de submissão

- Maio–início de junho: redação do rascunho, revisão interna, alinhamento com Stellar37° mentors.

- 8–11 de junho: refinamento durante o Stellar Village com input de avaliadores e mentores presentes.

- Pós-Village (12 de junho em diante): submissão formal na próxima janela aberta do SCF ou Instawards.

- Pós-submissão: acompanhamento da avaliação, eventual apresentação de demo adicional se solicitado, decisão esperada em 4–8 semanas conforme o programa.

Aplicação SCF/Instawards é, ao mesmo tempo, captação financeira e validação institucional. Mesmo que o valor pleiteado não seja totalmente aprovado, o ato de ter aplicação preparada e submetida sinaliza maturidade institucional para investidores comerciais subsequentes — e fornece template que pode ser reutilizado em outras aplicações de grant (Solana Foundation, Ethereum Foundation, Web3 Foundation, NSERC Alliance Grant via UAlberta).

# Anexo A — Tutorial de verificação independente (P4)

Este anexo fornece o material técnico necessário para que um auditor externo (persona P4 — TCE, CGU, TCU) ou qualquer terceiro interessado (jornalista investigativo, pesquisador, cidadão) verifique independentemente a integridade das atestações registradas pelo piloto. Nenhum dos métodos abaixo exige cooperação da DPO2U ou do município fiscalizado — esta é a essência da auditabilidade declarada na seção 6.3.

## A.1 Verificação via Horizon API (linha de comando)

Horizon é o gateway público da rede Stellar. Qualquer transação registrada no piloto pode ser consultada diretamente, sem credencial ou autorização.

# Consultar transação por hash

curl "https://horizon.stellar.org/transactions/{tx_hash}"

# Retorna: ledger_seq, source_account, fee_charged,

# operações executadas, eventos emitidos, memo

# Consultar operação Soroban específica

curl "https://horizon.stellar.org/transactions/{tx_hash}/operations"

# Consultar eventos emitidos pelo contrato em um range

curl "https://horizon.stellar.org/effects?cursor={ledger}&limit=200"

## A.2 Verificação via Stellar Expert (interface pública)

Stellar Expert é a interface visual pública mais difundida do ecossistema. Acesso público, zero credenciais, com visualização amigável a auditor não-técnico.

# URL pública por hash de transação

https://stellar.expert/explorer/public/tx/{tx_hash}

# URL pública para visualizar todas as operações do contrato

https://stellar.expert/explorer/public/contract/{CONTRACT_ID}

## A.3 Verificação via Soroban CLI (validação local)

Para auditor com perfil técnico, a CLI Soroban permite consulta direta ao storage do contrato e reprodução determinística de funções de verificação. Requer apenas instalação do toolchain Stellar.

# Instalar Stellar CLI (caso não esteja instalado)

curl -sSf https://soroban.stellar.org/install.sh | sh

# Configurar rede mainnet

stellar network add mainnet \

--rpc-url https://soroban-rpc.mainnet.stellar.gateway.fm \

--network-passphrase "Public Global Stellar Network ; September 2015"

# Ler uma atestação específica do contrato

stellar contract invoke \

--id {CONTRACT_ID} \

--source-account anonymous \

--network mainnet \

-- verify_attestation \

--use_case_id bank_change_v1 \

--attestation_hash {hash_hex}

# Ler diretamente o storage do contrato

stellar contract read \

--contract-id {CONTRACT_ID} \

--key Attestation \

--network mainnet

## A.4 Verificação via Stellar Lab (interface visual completa)

Stellar Lab (lab.stellar.org) oferece interface visual completa para testnet e mainnet, permitindo construção e simulação de invocações de contrato sem necessidade de instalação local. Ideal para auditor que prefere interface gráfica.

## A.5 Verificação semântica via tool verify_public_attestation

Para validar não apenas que a atestação existe on-chain, mas também que ela é semanticamente correta (predicados foram aplicados corretamente sobre os dados de entrada), o auditor utiliza a tool verify_public_attestation do DPO2U-MCP server. A tool é open-tool, sem credencial DPO2U requerida.

# Invocação da tool MCP (formato JSON-RPC)

curl -X POST https://mcp.dpo2u.com/tools/verify_public_attestation \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{

"attestation_id": "{hash_da_atestacao}",

"use_case_id": "bank_change_v1",

"payload": { ... dados originais fornecidos pelo município ... }

}'

# Resposta esperada:

{

"integrity": true,         // hash recomputado bate com on-chain

"verdict_match": true,     // veredicto reaplicado bate

"on_chain": { ... },       // record on-chain

"recomputed": { ... },     // record recomputado

"divergences": []          // vazio se tudo consistente

}

## A.6 Conferência de versão do predicado aplicado

Em casos onde o auditor precisa validar o código exato que foi aplicado em uma atestação histórica, o predicate set é referenciado on-chain por symbol e versão. O código correspondente está em repositório público versionado, com tag git correspondente.

# Clonar repositório público de predicate sets

git clone https://github.com/dpo2u/predicate-registry.git

cd predicate-registry

# Conferir a tag exata da versão aplicada (ex: bank_change_v1)

git checkout bank_change_v1

# Inspecionar o código que foi aplicado em produção naquela versão

cat predicates/bank_change_v1/predicate.ts

A combinação dos seis métodos acima garante que P4 pode verificar, de forma independente e categórica: (a) que a atestação existe na rede pública Stellar, (b) que o conteúdo on-chain corresponde ao declarado pela DPO2U, (c) que o veredicto foi produzido aplicando exatamente o código publicado, e (d) que o código publicado é exatamente o código que foi executado. Esta cadeia de verificação é o que diferencia esta arquitetura de qualquer solução proprietária.

# Anexo B — Arquitetura de migração para ZK proofs

Provas de conhecimento zero estão explicitamente fora do escopo do MVP (seção 11). Este anexo esboça a arquitetura de migração para uma versão futura do sistema que substitua o registro de hash(PII) por prova ZK do predicado aplicado, sem expor o dado subjacente. O objetivo deste anexo é demonstrar maturidade do roadmap e facilitar reentrada futura sem retrabalho conceitual.

## B.1 Gatilho de ativação

A migração para ZK proofs só é acionada quando: (a) o piloto Nível 1 está estável em produção por pelo menos 90 dias com métricas positivas; (b) há decisão institucional explícita do município (ou do conjunto de municípios adotantes) de migrar para arquitetura com privacidade reforçada; (c) o ecossistema Stellar tem verificador Groth16 estável e auditado para Soroban.

## B.2 Diferença conceitual em relação ao piloto

| Arquitetura do piloto (v0.2) | Arquitetura ZK (migração futura) |
| --- | --- |
| hash(PII) escrito on-chain como identificador imutável da atestação. | ZK proof de que o predicado foi aplicado corretamente sobre dados que produzem o hash registrado, sem revelar os dados. |
| Auditor reaplica predicados sobre dados originais (fornecidos pelo município) para verificação semântica. | Auditor verifica a prova ZK matematicamente, sem necessidade de acessar os dados originais. |
| Privacidade depende da DPO2U como operador e do município como controlador (LGPD). | Privacidade garantida criptograficamente — nenhum operador, controlador ou auditor pode reconstruir o dado a partir da prova. |

## B.3 Estratégia de compatibilidade

A migração é não-destrutiva: atestações antigas continuam verificáveis na arquitetura original. A coexistência é desenhada no próprio contrato Soroban da seguinte forma:

- Novo contrato Soroban é deployado (consistente com a política de imutabilidade da seção 6.5).

- Novo contrato adiciona função register_zk_attestation com parâmetros distintos (proof bytes, public inputs, vk_id).

- Função register_attestation original mantida no contrato antigo para compatibilidade de verificação histórica.

- DPO2U-MCP server passa a operar contra ambos contratos: novas atestações vão para o novo, verificações antigas consultam o antigo. Para o cliente municipal, mudança é transparente.

- Auditor externo segue o mesmo padrão: para atestação histórica, consulta contract antigo; para atestação nova, verifica prova ZK no contract novo. Tools de verificação são atualizadas para suportar ambos modos.

## B.4 Verificador Groth16 no ecossistema Stellar

O ecossistema Stellar dispõe de implementação aberta de verificador Groth16 compatível com Soroban (referência: github.com/kalepail/groth16_verifier). A escolha do esquema de prova (Groth16, PLONK, STARK) será refeita no momento da migração, considerando: tamanho da prova, custo de verificação on-chain, maturidade da toolchain disponível em Soroban, padrões adotados pelo setor público em outras jurisdições para casos análogos.

## B.5 Implicações para o programa institucional

A migração ZK não é apenas uma melhoria técnica — ela altera o argumento institucional do projeto. Hoje, o argumento é "privacidade garantida por contrato e por arquitetura". Após migração ZK, o argumento se torna "privacidade garantida por matemática". Este é um salto qualitativo significativo que pode ser usado em comunicação pública e em apresentações a órgãos de controle externo como evolução natural do compromisso da arquitetura original.

—

DPO2U · Compliance as protocol · dpo2u.com

Documento interno de engenharia · Versão 0.3